● 已全部读完。下面是完整解读和建议。

一、任务书核心要求（本学期与上学期的本质差异）

任务书标题「多视觉融合的三维重建平台搭建」，四个任务串成一个完整软件工程项目：

┌─────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│  #  │         任务         │                       落点                        │

├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│ 1   │ 需求分析与可行性研究 │ 调研 + 明确功能/非功能需求                        │

├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│ 2   │ 总体设计 + 详细设计  │ 5 大模块 + 香橙派+多摄像头硬件 + 上下位机通讯方案 │

├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│ 3   │ 三维扫描系统实现     │ 硬件/数据层/通讯 + 重建算法（稀疏→密集→模型优化） │

├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│ 4   │ TDD 测试驱动开发     │ 单元/集成/系统测试 + 测试日志 + 通过率 + 缺陷闭环 │

└─────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

评价只看三方面：方案设计、系统实现、测试与优化（三方面都符合 = 优秀）。

与上学期最大的差距，不是算法本身，而是任务书明确新增了三块上学期完全没有的东西：

1. 硬件采集平台：香橙派 + 多摄像头，多设备同步采集

2. TCP 网络通信：下位机(香橙派) ↔ 上位机(PC) 数据交互

3. Web 系统化 + 密集重建 + TDD 测试：五大模块、密集/网格/纹理、全套软工文档

二、现状盘点：已有 vs 缺失

已有（可复用，上学期 SfM 能跑通）：SIFT → 顺序匹配 → 本质矩阵恢复位姿 → PnP 增量 → 三角化 → BA → 稀疏点云（现输出 3518

点、重投影误差 0.225px、总耗时 23.3s，PLY/OBJ/TXT 输出）。

缺失（本学期要补的）：

┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐

│                  任务书要求                   │            现状             │  差距   │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤

│ 多视觉融合采集（香橙派+多摄像头）             │ 单相机顺序图像序列 images2/ │ 🔴 全新 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤

│ TCP 上下位机通讯                              │ 无                          │ 🔴 全新 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤

│ 图片管理/图像处理/模型管理/展示交互模块 + Web │ 纯 CLI 脚本                 │ 🔴 全新 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤

│ 密集重建 + 表面网格 + 纹理 + 模型优化         │ 仅稀疏点云                  │ 🔴 全新 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤

│ TDD 测试（单元/集成/系统）                    │ 无任何测试                  │ 🔴 全新 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤

│ 全套软工文档 + 答辩 PPT                       │ 无                          │ 🔴 全新 │

└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘

算法层已知 3 个必须先修的坑（会直接拖累质量评分）：

- config.py:11-29 内参 K 是全分辨率（3072×2048）官方值，但图片是 480×640 —— 坐实 bug，几何对外失真

- core/bundle_adjustment_cuda.py 的「CUDA BA」实际只是并行过滤，不优化点坐标 —— 名不副实，答辩会被问

- 匹配只做相邻帧顺序匹配，对环形多视角不够鲁棒

三、完成建议（总体策略）

一句话定位：本学期 = 把上学期算法包成「香橙派采集 → TCP 上传 → Web 后端调度 → 密集重建 → Three.js

展示」的完整平台，算法上只需在稀疏 SfM 后补一段密集重建+网格化，不必上 NeRF（NeRF 留作可选加分项，本机 8GB 也跑不动

Fast3R）。

三个关键决策点，建议先定：

1. 硬件是否真实采购香橙派？（最大变量，影响成本与可行性）

- 推荐软硬件分离、分阶段：先不依赖硬件，用 images2/ 环形多视角图把「上位机系统 + 算法 +

Web」全部打通；香橙派采集端作为独立模块，能买到就上真机，买不到就用「PC 多摄像头 + 软件模拟同步」跑通同一套 TCP

协议演示。这样无论如何都能交付、能演示、能复现，且符合任务书「单元采集/网络控制/同步/融合」方案设计要求。

2. 密集重建的技术路线（本机 py3.14 装不上 open3d，这是硬约束）：

- 推荐 OpenCV cv2.StereoSGBM 算相邻帧深度图 → 深度融合成稠密点云 → scipy Delaunay/alpha-shape 做表面网格 →

顶点颜色烘焙当纹理。零新依赖、本机稳跑、可写成文档里的「无 open3d 自研密集重建」创新点。

- 可选加分：另建 py3.10 环境装 open3d 做 Poisson 网格（Windows 下 py3.10 有 wheel），但别当主线。

3. 前后端技术栈：后端 FastAPI + 任务队列（Celery/或简化为线程+队列）+ 日志；前端 Vue/原生 + Three.js 加载

PLY/glTF。这些是本机 py3.14 都能装的纯 Python/JS，无环境风险。

四、分阶段步骤（对齐任务书 4 任务 + 4 人分工）

按依赖顺序排，D 测试全程并行：

┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│     阶段     │                          内容                           │   负责人    │        关键产出         │

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ S0           │ 调研多视图重建/嵌入式采集/点云建模/模块化；明确功能+非  │ A           │ 需求分析文档、可行性报  │

│ 需求+可行性  │ 功能需求                                                │ 牵头、全员  │ 告                      │

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ S1 总体/详细 │ 5 模块架构、接口/数据结构/输入输出/异常；香橙派+多摄像  │ A+B 主导、  │ 架构设计、详细设计、接  │

│ 设计         │ 头硬件方案；TCP 协议；数据库/队列/日志设计              │ 全员评审    │ 口定义                  │

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ S2 算法层修  │ ①修 K 内参缩放 ②补密集重建+网格+纹理 ③把 SfM            │ A           │ 可调用重建              │

│ 复+封装      │ 包成可调用服务 ④修 CUDA BA 名不副实                     │             │ API、稠密点云/网格      │

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ S3           │ FastAPI 服务、图片/模型存储、任务队列、日志、鉴权       │ B           │ 后端服务、数据库、API   │

│ 后端+数据层  │                                                         │             │ 文档                    │

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ S4 前端展示  │ 上传页、重建状态监控、Three.js 模型展示（PLY→glTF/GLB） │ C           │ Web 前端                │

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ S5 硬件采集+ │ 香橙派采集程序、多设备同步、TCP                         │ A/B 协作    │ 采集端代码、通讯协议实  │

│ 通讯         │ 传输、上位机对接（可模拟）                              │             │ 现                      │

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ S6 TDD       │ 单元/集成/系统测试、测试日志、通过率统计、缺陷闭环      │ D           │ 测试用例、测试报告      │

│ 测试+集成    │                                                         │             │                         │

├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ S7 文档+答辩 │ 全套软工文档汇总、答辩 PPT、可复现演示                  │ 全员        │ 最终交付包              │

└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘

依赖链：S2（A 先出可调用重建服务）→ S3/S4 联调 → S5 采集对接 → S6 全流程测试。A 是瓶颈，D 从 S1 起就跟着写测试骨架。

五、建议你现在做的第一步

按性价比排序，我建议先做 S2 里最值钱、又能立刻见效的三件事（都只改 sfm_project/，不碰硬件）：

1. 修 config.py 的 K 内参缩放 bug（10 分钟，坐实问题必须消除，否则几何全错）

2. 加一个 requirements.txt + tests/ 目录骨架，让 D 立刻能开工（否则 TDD 无从谈起）

3. 把 match_sequential 之外补一个全局/闭环匹配选项，让重建在环形数据上更稳（为密集重建打底）

---

要不要我现在就动手？我可以从第 1 步开始：先给你把 K 内参缩放修对并验证，或者先搭 requirements.txt + tests/

骨架。你告诉我先做哪个（或者先和小组定一下上面三个决策点——尤其是香橙派硬件是否真实采购，这决定 S5 怎么走）。